TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INFORMÁTICA

Laboratorio de Construcción de Software

SPRINT 2

Backlog de Producto

Historias de usuario y criterios de aceptación — alineado con el tablero de Jira

| Proyecto | ¿Me quedo o me voy? — Laboratorio de experimentación, movimiento y física |
| --- | --- |
| Equipo / integrantes | Ulises Fonseca - Lucas Huber - Nicolas Gauna |
| Docentes | Juan Carlos Monteros - Amin Yamil Sajud |
| Comisión | N° 1 |
| Fecha | 22 de Agosto de 2026 |

Documento de backlog — versión alineada con Jira: cada historia tiene su clave real de Jira, prioridad, story points y estado de sprint

# 1. Objetivo del documento

Este documento reúne el backlog de producto del proyecto: el conjunto completo de funcionalidades (historias de usuario) que debe incorporar el prototipo, priorizadas y acompañadas de sus criterios de aceptación. Incluye todas las historias del proyecto, estén o no asignadas a un sprint en este momento — no es un recorte del sprint en curso.

Corrección respecto de la versión del Sprint 1: este documento no existía durante el Sprint 1 — la Definition of Ready y la Definition of Done se habían redactado haciendo referencia a "tareas" en general, sin dejar explícito a qué funcionalidades estaban vinculadas. Este backlog resuelve esa falta: es la referencia que la Definition of Ready y la Definition of Done utilizan a partir de ahora, y queda alineado con el estado real del tablero de Jira, no solo como un documento aparte.

Durante el Sprint 1 no se cargaron historias de producto en Jira: ese sprint se dedicó a tareas de investigación, planificación y configuración inicial (visión y alcance, decisión tecnológica, gestión de riesgos, backlog inicial, DoR/DoD, plan de pruebas, métricas, organización del equipo y puesta a punto del repositorio/Unreal), todas cargadas como Tareas, no como Historias. Las historias de producto —las funcionalidades jugables del prototipo— empiezan a planificarse a partir del Sprint 2, que es cuando arranca la construcción del núcleo del juego. Esto puede verificarse directamente en el tablero: el Sprint 1 (cerrado) no contiene ningún ítem de tipo Historia.

Las tareas operativas o de proceso (por ejemplo, ejecutar pruebas, actualizar el registro de riesgos o registrar decisiones técnicas) se administran en Jira como Tareas asociadas a la funcionalidad correspondiente, pero no forman parte de este backlog: este documento reúne exclusivamente funcionalidades (Historias) del producto.

# 2. Criterio para el armado del backlog

- Unidad del backlog: cada ítem es una funcionalidad (historia de usuario) del producto, no una tarea de gestión ni de proceso.

- Formato de historia: "Como <rol>, quiero <funcionalidad> para <objetivo>", siguiendo el estándar visto en clase.

- Criterios de aceptación: cada historia tiene condiciones verificables y específicas de esa funcionalidad. Son la base que se usa para aplicar la Definition of Done sobre esa historia en particular (ver documento "Definition of Ready y Definition of Done").

- Prioridad y story points: la prioridad (Máxima / Alta / Media / Baja) y los story points de cada historia son los cargados en Jira, y se revisan durante la planificación de cada sprint. Los story points son una medida relativa de complejidad, esfuerzo e incertidumbre, no una cantidad de horas.

- Origen: las historias se derivan directamente del alcance funcional mínimo descripto en "Visión, Alcance y Fuera de Alcance", más los hallazgos registrados en la Sprint Review del Sprint 1 y los vacíos detectados al contrastar el backlog contra la consigna del TP.

- Sin épicas: dado el tamaño del proyecto, el backlog no se agrupa en épicas — cada historia se lista de forma directa e individual, identificada por su clave de Jira.

# 3. Historias de usuario y criterios de aceptación

Cada historia se identifica con su clave real de Jira (por ejemplo, A123-11), no con una numeración aparte, para que este documento pueda verificarse directamente contra el tablero. Se listan todas las historias del proyecto, en orden de clave.

## A123-11 — Entorno 3D funcional y recorrible

Como jugador, quiero disponer de un entorno 3D recorrible para poder experimentar las mecánicas del prototipo.

Prioridad: Máxima — Story points: 5 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El escenario puede recorrerse sin quedar bloqueado por errores básicos.

- Existe una zona de prueba suficiente para experimentar movimiento y física.

Nota: Esta historia y A123-17 se superponen parcialmente (ambas tratan sobre el escenario recorrible). Quedan separadas por ahora porque representan dos niveles de exigencia distintos — el mínimo funcional (A123-11) y la variedad de superficies/obstáculos (A123-17) — pero está pendiente una decisión del equipo sobre si conviene fusionarlas en una sola historia.

## A123-12 — Controlar un personaje con cámara

Como jugador, quiero controlar un personaje y su cámara para poder recorrer el escenario.

Prioridad: Máxima — Story points: 5 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El personaje responde a los controles básicos.

- La cámara permite observar y recorrer el entorno de forma usable.

## A123-13 — Mover al personaje con control de velocidad o aceleración

Como jugador, quiero mover al personaje con un comportamiento controlable de velocidad y/o aceleración para superar el recorrido.

Prioridad: Alta — Story points: 3 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El personaje se desplaza de forma consistente.

- Existe control de velocidad y/o aceleración observable.

## A123-14 — Saltar y responder a la gravedad

Como jugador, quiero poder saltar y volver al suelo por efecto de la gravedad para superar obstáculos.

Prioridad: Alta — Story points: 3 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El personaje puede saltar desde una superficie válida.

- La gravedad lo devuelve al suelo de forma consistente.

- No se producen saltos infinitos no deseados.

## A123-15 — Colisionar correctamente con el escenario

Como jugador, quiero que el personaje colisione correctamente con el escenario para que no atraviese paredes, pisos u obstáculos.

Prioridad: Alta — Story points: 5 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El personaje no atraviesa superficies sólidas previstas.

- El comportamiento de colisión es consistente en el recorrido de prueba.

## A123-16 — Recuperarse de caídas o estados inválidos

Como jugador, quiero recuperarme de una caída o estado inválido para poder continuar jugando.

Prioridad: Media — Story points: 3 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- Existe un mecanismo de recuperación, reinicio o reaparición.

- El jugador vuelve a un estado válido de forma predecible.

## A123-17 — Recorrer superficies, plataformas y obstáculos variados

Como jugador, quiero encontrar distintas superficies, plataformas y obstáculos para tener que utilizar las mecánicas de movimiento implementadas.

Prioridad: Media — Story points: 5 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- El recorrido incluye varios tipos de obstáculos o superficies.

- El jugador debe usar movimiento, salto u otras mecánicas para superarlos.

Nota: Ver nota de A123-11 sobre la posible fusión de ambas historias.

## A123-18 — Interactuar con al menos un elemento físico

Como jugador, quiero interactuar con al menos un elemento físico o interactivo para experimentar el comportamiento del motor.

Prioridad: Baja — Story points: 3 — Sprint: Sprint 2 (en curso)

Criterios de aceptación:

- Existe al menos un elemento con comportamiento físico o interacción.

- Su comportamiento puede observarse y probarse dentro del escenario.

## A123-19 — Crear o ingresar a una sala o partida

Como jugador, quiero crear o ingresar a una misma sala/partida para poder jugar con otra persona.

Prioridad: Alta — Story points: 5 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Existe un mecanismo para crear o ingresar a una partida.

- Dos jugadores pueden conectarse a la misma sesión.

## A123-20 — Compartir el mismo escenario y ver a otros jugadores

Como jugador, quiero ingresar al mismo escenario que otro jugador y poder verlo representado dentro del mundo para saber dónde está durante la partida.

Prioridad: Alta — Story points: 5 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Al menos dos jugadores ingresan a la misma instancia del escenario.

- Cada jugador puede observar la representación del otro.

## A123-21 — Sincronizar posición, orientación y movimiento

Como jugador, quiero ver sincronizados la posición, orientación y movimiento de los demás jugadores para que la partida compartida sea coherente.

Prioridad: Máxima — Story points: 8 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Los cambios de posición se reflejan en los demás clientes.

- La orientación y el movimiento se actualizan de forma consistente.

## A123-22 — Sincronizar salto, caída e interacciones compartidas

Como jugador, quiero que el salto, la caída y las interacciones compartidas relevantes se sincronicen entre los participantes para que la experiencia sea consistente para ambos.

Prioridad: Alta — Story points: 8 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Los demás jugadores observan correctamente los estados de salto y caída.

- Las interacciones compartidas necesarias mantienen un estado coherente entre clientes.

## A123-23 — Definir temática, objetivo, reglas y recorrido de juego

Como jugador, quiero que la partida tenga una temática, un objetivo, reglas básicas y un recorrido claramente definido para entender qué tengo que hacer.

Prioridad: Media — Story points: 2 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- La temática y el objetivo están definidos.

- Existen reglas básicas comprensibles.

- Hay una secuencia o recorrido que utiliza las mecánicas implementadas.

## A123-24 — Tener una condición explícita de victoria

Como jugador, quiero saber cuándo gané la partida para que el resultado sea claro.

Prioridad: Media — Story points: 3 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Existe al menos una condición explícita de victoria.

- El sistema detecta correctamente cuándo se cumple.

## A123-25 — Tener una condición explícita de derrota

Como jugador, quiero saber cuándo perdí la partida para que el resultado sea claro.

Prioridad: Media — Story points: 3 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- Existe al menos una condición explícita de derrota.

- El sistema detecta correctamente cuándo se cumple.

## A123-26 — Comunicar el resultado y tener inicio y final claros

Como jugador, quiero que la partida tenga un inicio y un final claramente identificables y que se comunique el resultado obtenido para saber en qué estado de la partida me encuentro y cómo terminó.

Prioridad: Media — Story points: 3 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- El inicio de la partida es identificable.

- El final de la partida es identificable.

- El sistema comunica si el jugador ganó o perdió.

## A123-34 — Mecánica de mancha y evasor con ronda cronometrada

Como jugador, quiero cumplir el rol de mancha o de evasor durante una ronda cronometrada para perseguir o evadir a mi rival y así determinar el resultado de la ronda.

Prioridad: Alta — Story points: 5 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- La ronda tiene una duración cronometrada configurable (por ejemplo, 20 segundos), visible para los jugadores.

- El jugador con el rol de mancha puede tocar al evasor y el sistema detecta correctamente ese contacto.

- Si el mancha toca al evasor antes de que finalice el tiempo, la ronda se resuelve a favor del mancha.

- Si el tiempo llega a cero sin contacto, la ronda se resuelve a favor del evasor.

Nota: Conecta el resultado de la ronda con las condiciones de victoria (A123-24) y derrota (A123-25), e implementa el mecanismo de comunicación de resultado (A123-26). Por esa dependencia se planifica junto con esas historias, no antes.

## A123-35 — Sincronizar el elemento físico interactivo entre jugadores

Como jugador, quiero que el elemento físico o interactivo del escenario se sincronice entre ambos clientes para que su estado sea coherente sin importar cuál de los dos jugadores interactúe con él.

Prioridad: Media — Story points: 5 — Sprint: Sin sprint asignado

Criterios de aceptación:

- El estado del elemento interactivo (posición o resultado de la interacción) se refleja en ambos clientes.

- Si ambos jugadores interactúan con el elemento de forma simultánea o cercana en el tiempo, el resultado final es consistente para los dos.

Nota: Cubre el requisito de la consigna sobre interacción simultánea de los jugadores con elementos compartidos. Depende de A123-18, A123-21 y A123-22.

# 4. Resumen de priorización

| Prioridad | Historias | Story points |
| --- | --- | --- |
| Máxima | A123-11, A123-12, A123-21 | 18 |
| Alta | A123-13, A123-14, A123-15, A123-19, A123-20, A123-22, A123-34 | 32 |
| Media | A123-16, A123-17, A123-23, A123-24, A123-25, A123-26, A123-35 | 24 |
| Baja | A123-18 | 3 |

Total: 18 historias, 77 story points. La prioridad y los story points se revisan en cada planificación de sprint y pueden ajustarse según la evidencia registrada en las métricas y en la gestión de riesgos.

# 5. Estado actual en Jira

Al momento de esta versión del documento, el estado de sprint de cada historia es el siguiente:

| Sprint | Historias incluidas |
| --- | --- |
| Sprint 1 — Gestión e investigación (cerrado) | No incluyó historias de producto: fue un sprint de investigación, planificación y configuración inicial, con todos sus ítems cargados como Tareas (ver "Organización del Equipo y Forma de Trabajo"). |
| Sprint 2 — Construcción del núcleo y primera validación (en curso) | A123-11, A123-12, A123-13, A123-14, A123-15, A123-16, A123-17, A123-18 |
| Sin sprint asignado (pendiente de planificación) | A123-19, A123-20, A123-21, A123-22, A123-23, A123-24, A123-25, A123-26, A123-34, A123-35 — corresponden a multiplayer y a las reglas de cierre de partida, y se planificarán en los próximos sprints a medida que se creen en Jira. |

Sobre la modalidad single player: la Sprint Review del Sprint 1 había detectado que las condiciones de victoria/derrota no estaban definidas para esa modalidad. En lugar de mantener una historia bloqueada en este backlog, esa definición se convirtió en una tarea de Jira (A123-33, "Definir y documentar las condiciones de single player"), separada de las historias de producto, de forma que su resultado pueda alimentar historias futuras una vez resuelta.

# 6. Relación con Jira y con la Definition of Ready / Done

- El estado operativo de cada historia (En curso, Lista, responsable asignado, sprint) se gestiona y mantiene actualizado en Jira; este documento refleja ese estado, no lo reemplaza.

- Antes de que una historia pase a "En curso" en Jira, debe cumplir la Definition of Ready definida por el equipo (ver "Definition of Ready y Definition of Done"). El DoR y el DoD son los mismos para todas las historias, a propósito: son un acuerdo común del equipo, no un criterio por historia — lo que sí es específico de cada historia son sus criterios de aceptación, listados en la sección 3.

- Antes de que una historia pase a "Lista" en Jira, debe cumplir sus propios criterios de aceptación (los de esta sección) más la Definition of Done general del equipo.

- Este documento debe revisarse y actualizarse en cada sprint, incorporando las historias que se refinen o agreguen y ajustando prioridades, story points y estado de sprint según lo que refleje Jira.