TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INFORMÁTICA

Laboratorio de Construcción de Software

SPRINT 2

Organización del Equipo y Forma de Trabajo

Roles, mecanismo de asignación por story points y continuidad, y reparto del Sprint 2

| Proyecto | ¿Me quedo o me voy? — Laboratorio de experimentación, movimiento y física |
| --- | --- |
| Equipo / integrantes | Ulises Fonseca - Lucas Huber - Nicolas Gauna |
| Docentes | Juan Carlos Monteros - Amin Yamil Sajud |
| Comisión | N° 1 |
| Fecha | 22 de Agosto de 2026 |

Documento de proceso y organización del proyecto — versión actualizada para el Sprint 2: mecanismo de asignación por story points, continuidad con el sprint anterior y balance de carga

# 1. Objetivo del documento

Este documento describe la organización adoptada por el equipo, incluyendo la distribución de responsabilidades, las herramientas utilizadas, los mecanismos de comunicación y la estrategia de coordinación y seguimiento del trabajo.

Corrección respecto de la versión del Sprint 1: la versión inicial de este documento planteaba que las tareas se seleccionaban "de manera voluntaria", sin una asociación explícita entre integrante y funcionalidad. Esa definición generaba un problema concreto: dificultaba saber, en cualquier momento del sprint, quién era responsable de cada historia de usuario. Se corrigió estableciendo un mecanismo de asignación de responsables, manteniendo la flexibilidad de roles técnicos que el equipo considera valiosa para poder aprender durante el desarrollo.

Esta versión agrega el criterio concreto que se terminó de definir y aplicar para planificar el Sprint 2: reparto por story points, continuidad con el trabajo del sprint anterior, y verificación de que la cantidad de ítems por integrante también quede pareja.

# 2. Organización y responsabilidades

El equipo no fija perfiles técnicos permanentes: cualquier integrante puede trabajar sobre distintas funcionalidades a lo largo de los sprints, con el objetivo de aprender y mantener visible el estado general del proyecto. Esta flexibilidad se aplica a qué tipo de funcionalidad toma cada integrante, no a si una funcionalidad tiene o no un responsable.

Ulises Fonseca asume funciones de coordinación similares a las de un Scrum Master: organiza Jira, estructura y prioriza el backlog junto con el equipo, facilita la planificación del sprint y verifica que todo el trabajo comprometido tenga un responsable asignado. Esta función se entiende como facilitación y organización, no como jerarquía sobre el resto de los integrantes.

## 2.1 Mecanismo de asignación de responsables

Cada historia de usuario o tarea del Backlog que se compromete para un sprint recibe un responsable asignado de forma explícita en Jira durante la planificación del sprint, siguiendo estos criterios en orden:

- Story points, como medida de balance: cada historia se estima en story points (ver 2.2) y se distribuye buscando que la suma de puntos por integrante quede lo más pareja posible, sin necesidad de que sea exactamente igual. Quien coordina el sprint puede llevar algo menos de carga de implementación porque ya dedica tiempo a la organización general del equipo.

- Continuidad con el sprint anterior: cuando una tarea de un sprint continúa un trabajo que un integrante ya venía haciendo, se prioriza que esa misma persona la tome. Por ejemplo, quien definió las métricas del proyecto en el Sprint 1 es quien realiza la primera medición real en el Sprint 2, y quien definió el plan de pruebas es quien ejecuta las primeras pruebas del núcleo.

- Cantidad de ítems por integrante: además de los story points, se verifica que la cantidad de tarjetas asignadas a cada integrante quede razonablemente pareja. El tablero de Jira es lo primero que se ve en una daily o en una revisión, y una diferencia grande en la cantidad de ítems por persona da una lectura equivocada de la carga real, incluso si los story points están balanceados. Por eso el reparto final se ajusta también por cantidad, no solo por puntos.

- Si al finalizar la distribución queda una historia o tarea sin nadie que la tome, la responsabilidad de asignarla recae en el rol de coordinación (Ulises Fonseca), en conjunto con el equipo, para asegurar la cobertura del sprint.

- El responsable de una historia es quien vela por el cumplimiento de la Definition of Ready antes de comenzarla y de la Definition of Done antes de cerrarla, aunque puede colaborar con otros integrantes durante su desarrollo.

- El estado y el responsable de cada historia se mantienen siempre visibles y actualizados en Jira.

## 2.2 Qué mide un story point

El equipo estima cada historia de usuario en story points, usando una escala tipo Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...). Un story point no es una cantidad de horas: es una medida relativa que compara la complejidad técnica, el esfuerzo y la incertidumbre de una historia contra las demás historias ya estimadas. Por ejemplo, una historia de 5 puntos no significa "cinco horas de trabajo", sino "más grande o más incierta que una historia de 3 puntos, y más chica que una de 8". Esta es la unidad que se usa para repartir la carga del sprint entre los integrantes de forma objetiva, en lugar de repartir por cantidad de historias sueltas. Las tareas de proceso (por ejemplo, actualizar un documento o registrar resultados de prueba) no se estiman con esta escala, porque no son funcionalidades del producto: se planifican y se controla que se hagan, sin comparar su tamaño entre sí.

## 2.3 Diferencia con la versión anterior

La selección de tareas no se entiende como un acuerdo puramente voluntario sujeto a que alguien decida tomarlas: existe una agenda de sprint a cumplir, una cantidad de trabajo comprometida y un equipo responsable de llevarla a cabo en su totalidad. La voluntariedad se mantiene únicamente como criterio de preferencia dentro de ese marco, no como condición para que una historia tenga o no responsable.

# 3. Disponibilidad general

| Integrante | Disponibilidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Ulises Fonseca | Disponibilidad general | Los jueves tiene disponibilidad más limitada. |
| Lucas Huber | Disponibilidad general | Los miércoles tiene un curso, por lo que ese día su disponibilidad es menor. |
| Nicolas Gauna | Disponibilidad general | No se encuentra disponible los sábados. |

Esta disponibilidad es la que se utiliza como insumo al momento de distribuir las historias del sprint entre los integrantes (ver 2.1).

# 4. Ejemplo aplicado: reparto del Sprint 2

El Sprint 2 ("Construcción del núcleo y primera validación", 18 al 24 de agosto) quedó compuesto por 12 ítems del backlog: 8 historias de usuario (32 story points en total) y 4 tareas de proceso sin story points. Aplicando el mecanismo descrito en 2.1, el reparto quedó así:

| Integrante | Historias asignadas | Story points | Tareas de proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulises Fonseca | A123-11, A123-12, A123-18 | 13 | A123-32 — Registrar decisiones técnicas |
| Nicolás Gauna | A123-13, A123-15 | 8 | A123-30 — Actualizar riesgos A123-31 — Primera medición de métricas |
| Lucas Huber | A123-14, A123-16, A123-17 | 11 | A123-27 — Ejecutar primeras pruebas del núcleo |

Cada integrante quedó con 4 ítems asignados en el tablero. La continuidad con el Sprint 1 se aplicó en las tareas de proceso: Nicolás Gauna había definido los riesgos y las métricas iniciales, por lo que continúa actualizándolos y midiéndolos; Lucas Huber había definido el plan de pruebas, por lo que continúa ejecutando las primeras pruebas del núcleo. Los story points de Ulises Fonseca (13) quedan algo por encima de los de Nicolás Gauna (8) porque este último concentra dos tareas de proceso además de sus historias, mientras que Ulises no suma tareas de proceso adicionales a su rol de coordinación.

# 5. Herramientas y estrategia de trabajo

Para separar las distintas necesidades del proyecto, el equipo utiliza varias herramientas con propósitos definidos, evitando que decisiones, archivos y conversaciones queden dispersos o dependan únicamente de mensajes informales.

| Herramienta | Uso acordado |
| --- | --- |
| Jira | Backlog, planificación del sprint, responsables asignados por historia y seguimiento del estado de cada una. |
| Discord | Comunicación inmediata, coordinación del equipo, reuniones y discusión de ideas. |
| GitHub | Repositorio compartido, historial de cambios, código, proyecto y documentación versionada. |
| Unreal Engine | Desarrollo y experimentación técnica del prototipo 3D. |

Criterio general de trabajo: Discord se utiliza principalmente para comunicarse; Jira y GitHub se utilizan para mantener registro del trabajo, de los responsables y de la evolución del proyecto.

# 6. Organización de la comunicación en Discord

Se creó un servidor de Discord exclusivo para el proyecto con el objetivo de centralizar la comunicación del equipo, separando la información en canales temáticos para facilitar la búsqueda de mensajes.

- #general: coordinación y comunicación general.

- #jira: consultas, cambios y seguimiento relacionados con el tablero, incluyendo la asignación de responsables.

- #github: versionado, repositorio, commits, ramas y problemas vinculados con Git.

- #ideas-juego: propuestas de mecánicas, temática, diseño e ideas para el prototipo.

- Canal de voz General: reuniones breves de seguimiento y coordinación sincrónica.

# 7. Reuniones de seguimiento

Durante el Sprint 1 se realizaron dos reuniones breves de seguimiento con la participación de los tres integrantes, además de la planificación inicial del sprint en la que se distribuyeron las historias con sus responsables. A partir del Sprint 2 se suma una reunión diaria breve (daily) para sincronizar avances, bloqueos y próximos pasos entre los tres integrantes. Por lo demás, no se fija un calendario rígido de reuniones adicionales: el equipo se reúne, como mínimo, en la planificación y en el cierre de cada sprint, y de forma adicional cuando exista una decisión importante, un bloqueo o una necesidad de coordinación que lo justifique.

# 8. Estado y seguimiento por sprint

El tablero de Jira se utiliza como referencia principal para conocer el estado real del sprint, incluyendo tareas finalizadas, actividades en curso, pendientes y sus responsables asignados. El Sprint 1 ("Gestión e investigación") ya se encuentra cerrado, con sus 10 ítems en estado Listo. El Sprint 2 ("Construcción del núcleo y primera validación") está actualmente en curso, con el reparto detallado en la sección 4. Esto permite identificar rápidamente qué trabajo está cerrado y qué actividades requieren atención en cada momento del proyecto.

# 9. Acuerdos de coordinación

- Mantener Jira actualizado para que el estado y el responsable de cada historia reflejen el trabajo real.

- Asignar un responsable explícito a toda historia o tarea comprometida en un sprint, sin dejar ítems sin dueño.

- Repartir la carga del sprint por story points, priorizando la continuidad con el trabajo del sprint anterior cuando corresponda, y verificando además que la cantidad de ítems por integrante quede pareja.

- Utilizar Discord para comunicar bloqueos, decisiones que requieran discusión conjunta y temas importantes.

- Utilizar GitHub para conservar el historial del proyecto, los archivos compartidos y la documentación versionada.

- Realizar reuniones de coordinación en la planificación y el cierre de cada sprint, sumando una daily breve durante el sprint, y adicionalmente cuando exista una decisión importante o un bloqueo.

# 10. Acuerdo del equipo

La organización definida se considera un esquema corregido y en evolución, que se irá ajustando en los siguientes sprints a partir de lo que se observe en la práctica (como ya ocurrió al incorporar el balance por cantidad de ítems, no solo por story points). El equipo continuará utilizando Jira para el seguimiento del trabajo y de los responsables, GitHub para el versionado y Discord para la comunicación, manteniendo siempre una asociación clara entre cada funcionalidad del backlog y la persona responsable de llevarla a cabo.