TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INFORMÁTICA

Laboratorio de Construcción de Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SPRINT 1

Métricas del proyecto y del producto

Definición inicial para seguimiento, medición y toma de decisiones

| Proyecto | ¿Me quedo o me voy? — Laboratorio de experimentación, movimiento y física |
| --- | --- |
| Equipo / integrantes | Ulises Fonseca - Lucas Huber - Nicolas Gauna |
| Docentes | Juan Carlos Monteros - Amin Yamil Sajud |
| Comisión | N° 1 |
| Fecha | 17 de Agosto de 2026 |

Documento de definición de métricas y seguimiento del Sprint 1

# 1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir un conjunto inicial de métricas que permita observar la evolución del proyecto y del producto durante los sprints, detectar desvíos y utilizar evidencia concreta para tomar decisiones.

La consigna del TP exige definir métricas desde el Sprint 1 y actualizarlas durante los sprints siguientes. Por ese motivo, las métricas seleccionadas se plantean como un esquema inicial y evolutivo: podrán ajustarse si durante el desarrollo se comprueba que alguna medición no aporta información útil o si aparece una nueva necesidad de seguimiento.

# 2. Criterios para seleccionar métricas

Se priorizaron métricas sencillas de obtener con las herramientas ya utilizadas por el equipo y que puedan relacionarse directamente con decisiones del proyecto. Se evita utilizar métricas que generen trabajo administrativo excesivo o que puedan interpretarse como una medición individual de productividad.

• Las métricas deben poder actualizarse con información disponible en Jira, GitHub, el registro de pruebas y el propio prototipo.

• Deben permitir comparar la planificación con lo realmente obtenido.

• Deben ayudar a detectar atrasos, defectos, bloqueos o riesgos antes de la entrega final.

• Las métricas del producto deben estar vinculadas al cumplimiento de los requisitos obligatorios y a los resultados de las pruebas.

• Los valores serán interpretados en contexto; una métrica aislada no se utilizará para evaluar el desempeño individual de un integrante.

# 3. Métricas del proyecto

Las métricas del proyecto buscan mostrar cómo avanza el trabajo del equipo, cuánto de lo planificado se completa y qué problemas afectan el desarrollo.

| ID | Métrica | Qué mide | Cálculo | Fuente | Frecuencia | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-01 | Cumplimiento del sprint | Porcentaje de actividades comprometidas para el sprint que alcanzan estado Listo. | (Tareas listas / tareas comprometidas) × 100 | Jira | Al cierre de cada sprint | Permite observar si el equipo está comprometiendo una cantidad de trabajo acorde a su capacidad. |
| MP-02 | Trabajo pendiente | Cantidad de actividades que permanecen Por hacer o En curso. | Conteo de tareas no finalizadas | Jira | Durante el sprint y al cierre | Ayuda a visualizar rápidamente cuánto trabajo resta y si se concentra demasiado trabajo hacia el final. |
| MP-03 | Bloqueos detectados | Cantidad de bloqueos que impiden o retrasan una actividad. | Conteo de bloqueos registrados | Discord / Jira | Durante el sprint | Un aumento indica necesidad de coordinación, ayuda técnica o replanteo del trabajo. |
| MP-04 | Riesgos activos | Cantidad de riesgos abiertos por prioridad. | Conteo por prioridad: crítica, alta, media o baja | Registro de riesgos | Al menos una vez por sprint | Permite comprobar si la exposición del proyecto aumenta o disminuye y si las mitigaciones funcionan. |
| MP-05 | Retrabajo relevante | Cantidad de actividades que requieren rehacerse o modificarse de forma significativa por una decisión incorrecta, problema de integración o defecto. | Conteo de casos de retrabajo significativo | Jira / registro de decisiones | Al cierre de cada sprint | Sirve para identificar problemas de planificación, integración o decisiones técnicas que conviene corregir. |
| MP-06 | Funcionalidades obligatorias completadas | Proporción del alcance funcional mínimo que se encuentra implementado y aceptado. | (Funcionalidades obligatorias aceptadas / funcionalidades obligatorias totales) × 100 | Backlog + criterios de aceptación | Al cierre de cada sprint | Muestra avance real hacia el objetivo del TP y evita confundir cantidad de tareas con valor funcional. |

## 3.1 Métricas que no se utilizarán como productividad individual

El número de commits, líneas de código o tareas cerradas por integrante no se utilizará para comparar productividad individual. Estos valores pueden ser útiles como evidencia de trazabilidad o actividad del repositorio, pero no representan por sí solos la dificultad, calidad o valor del trabajo realizado.

# 4. Métricas del producto

Las métricas del producto buscan observar si el prototipo cumple correctamente las funcionalidades requeridas y si su comportamiento mejora a medida que avanza el desarrollo.

| ID | Métrica | Qué mide | Cálculo | Fuente | Frecuencia | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPR-01 | Criterios de aceptación cumplidos | Proporción de criterios de aceptación verificados satisfactoriamente. | (Criterios cumplidos / criterios ejecutados) × 100 | Backlog / plan de pruebas | Al probar cada funcionalidad | Mide el grado de cumplimiento funcional con criterios explícitos. |
| MPR-02 | Pruebas superadas | Proporción de casos de prueba ejecutados con resultado satisfactorio. | (Pruebas OK / pruebas ejecutadas) × 100 | Registro de pruebas | Durante cada ciclo de pruebas | Permite observar estabilidad funcional y detectar regresiones entre versiones. |
| MPR-03 | Defectos abiertos | Cantidad de errores conocidos todavía no resueltos, clasificados por severidad. | Conteo de defectos abiertos | Registro de bugs / Jira | Durante el sprint y al cierre | Permite priorizar correcciones y evitar llegar al final con defectos críticos acumulados. |
| MPR-04 | Defectos resueltos | Cantidad de errores corregidos y posteriormente verificados. | Conteo de defectos cerrados después de re-prueba | Registro de bugs / pruebas | Al cierre de cada sprint | Permite observar la capacidad del equipo para eliminar problemas detectados. |
| MPR-05 | Pruebas de movimiento y física exitosas | Proporción de pruebas satisfactorias sobre movimiento, salto, gravedad, colisiones, caídas y objetos físicos. | (Pruebas físicas OK / pruebas físicas ejecutadas) × 100 | Plan de pruebas | Desde Sprint 2 | Permite evaluar el núcleo técnico del prototipo antes de agregar mayor complejidad. |
| MPR-06 | Pruebas multiplayer exitosas | Proporción de pruebas satisfactorias de conexión y sincronización entre jugadores. | (Pruebas multiplayer OK / pruebas multiplayer ejecutadas) × 100 | Plan de pruebas multiplayer | Desde la prueba temprana y especialmente Sprint 3 | Permite seguir el mayor riesgo técnico del proyecto y medir la evolución de la sincronización. |

## 4.1 Indicadores técnicos adicionales

Si durante la experimentación resultan útiles, el equipo podrá registrar indicadores técnicos adicionales, por ejemplo rendimiento aproximado (FPS), errores de sincronización observados o situaciones de colisión incorrecta. Estos indicadores se consideran complementarios y no reemplazan las métricas funcionales anteriores.

# 5. Línea base del Sprint 1

Durante el Sprint 1 varias métricas del producto todavía no pueden medirse de manera significativa porque el objetivo principal es investigar, planificar y realizar una prueba de concepto. Por lo tanto, este sprint se utiliza principalmente para establecer la línea base y preparar los mecanismos de medición.

| Aspecto | Tratamiento inicial |
| --- | --- |
| Cumplimiento del Sprint 1 | Se calculará al cierre utilizando el estado final de las 10 actividades del backlog. |
| Bloqueos y riesgos | Se registran desde Sprint 1. El multiplayer queda identificado como el principal riesgo técnico a validar tempranamente. |
| Funcionalidades obligatorias completadas | Su valor inicial será bajo, ya que la construcción efectiva del núcleo comienza en Sprint 2. Esto no se interpreta como un problema. |
| Pruebas y defectos | Se comenzarán a medir de forma sistemática cuando existan funcionalidades implementadas. La prueba de concepto puede generar los primeros registros. |
| Multiplayer | Se realizará una validación temprana antes del Sprint 3 para reducir incertidumbre; sus resultados servirán como primera referencia para MPR-06. |

# 6. Procedimiento de seguimiento

La actualización de métricas será responsabilidad compartida del equipo. No se requiere generar un informe nuevo cada día: los valores se actualizarán cuando exista nueva evidencia y se revisarán al menos al cierre de cada sprint.

• Jira será la fuente principal para estados de tareas, trabajo pendiente y funcionalidades comprometidas.

• El plan y registro de pruebas aportarán resultados de criterios de aceptación, pruebas superadas y defectos.

• El registro de riesgos permitirá observar riesgos activos y cambios de prioridad.

• GitHub conservará evidencia de la evolución del proyecto y de la documentación, aunque la cantidad de commits no se utilizará como medida de productividad individual.

• Discord y las reuniones de coordinación se utilizarán para comunicar bloqueos o resultados que requieran interpretación conjunta.

## 6.1 Registro recomendado por sprint

Al finalizar cada sprint se recomienda conservar una tabla breve con el valor obtenido de cada métrica aplicable y una observación. Esto permitirá comparar sprints y explicar en la presentación final cómo evolucionó el proyecto.

| Métrica | Valor anterior | Valor actual | Observación / decisión |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Uso de las métricas para tomar decisiones

| Evidencia observada | Posible decisión |
| --- | --- |
| Muchas tareas quedan pendientes al cierre del sprint | Revisar si se comprometió demasiado trabajo, dividir tareas grandes o redistribuir prioridades. |
| Aumentan los bloqueos | Realizar una reunión breve, pedir ayuda o investigar una alternativa técnica antes de seguir acumulando trabajo. |
| Aumentan los defectos abiertos | Priorizar correcciones y pruebas antes de agregar nuevas funcionalidades. |
| Baja la tasa de pruebas multiplayer exitosas | Tratar el networking como riesgo activo y dedicar tiempo específico a replicación/sincronización. |
| El alcance obligatorio avanza poco | Posponer contenido adicional y concentrar el equipo en los requisitos mínimos del TP. |
| Una métrica no aporta información útil | Modificarla o retirarla documentando el motivo, en lugar de mantenerla solo por burocracia. |

# 8. Conclusión

El conjunto inicial de métricas busca aportar evidencia suficiente para seguir el avance sin convertir la medición en una carga administrativa. Las métricas del proyecto se concentran en cumplimiento del sprint, trabajo pendiente, bloqueos, riesgos, retrabajo y avance del alcance obligatorio. Las métricas del producto se concentran en criterios de aceptación, resultados de pruebas, defectos y validación de las mecánicas principales, incluyendo multiplayer.

El esquema será revisado durante los siguientes sprints. El objetivo no es alcanzar números arbitrarios, sino detectar tendencias, justificar decisiones y poder explicar con evidencia cómo evolucionaron tanto el proyecto como el prototipo.