TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INFORMÁTICA

Laboratorio de Construcción de Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SPRINT 1

Definition of Ready y Definition of Done

Acuerdo de trabajo del equipo

| Proyecto | ¿Me quedo o me voy? — Laboratorio de experimentación, movimiento y física |
| --- | --- |
| Equipo / integrantes | Ulises Fonseca - Lucas Huber – Nicolas Gauna |
| Docentes | Juan Carlos Monteros - Amin Yamil Sajud |
| Comisión | N° 1 |
| Fecha | 17 de Agosto de 2026 |

Documento de proceso y organización del proyecto

# 1. Objetivo del documento

Este documento establece los criterios que el equipo utilizará para decidir cuándo una tarea está preparada para comenzar (Definition of Ready) y cuándo puede considerarse terminada (Definition of Done). La consigna del trabajo práctico exige que el equipo defina ambos acuerdos como parte de su proceso de trabajo durante el proyecto.

Estos criterios son generales para el equipo. No reemplazan los criterios de aceptación de las funcionalidades: los criterios de aceptación son específicos de cada user story, mientras que el DoR y el DoD funcionan como reglas comunes para organizar y cerrar el trabajo.

# 2. Definition of Ready

Una tarea se considera Ready cuando cumple las siguientes condiciones:

| N.º | Criterio | Definición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo y descripción claros | La tarea tiene un objetivo claro y una descripción entendible para cualquier integrante que deba trabajar sobre ella. |
| 2 | Criterios de aceptación cuando corresponda | Si la tarea representa una funcionalidad del producto, cuenta con criterios de aceptación definidos. |
| 3 | Dependencias y requisitos conocidos | Se conocen las dependencias o requisitos necesarios para comenzar, si los hubiera. |
| 4 | Información suficiente para iniciar | La tarea cuenta con información suficiente para poder comenzar. Las dudas que no bloqueen el inicio pueden investigarse y resolverse durante su desarrollo. |
| 5 | Tamaño razonable | La tarea tiene un tamaño razonable para poder abordarse dentro del sprint en el que fue planificada. |

## 2.1 Aplicación del DoR

Antes de comenzar una tarea, el equipo verificará estos criterios. Si falta información que impide iniciar el trabajo, la tarea deberá aclararse antes de pasar a En curso. Si existen dudas menores que pueden resolverse investigando durante la ejecución, la tarea puede considerarse Ready.

# 3. Definition of Done

Una tarea se considera Done cuando cumple las siguientes condiciones:

| N.º | Criterio | Definición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo cumplido | Se completó el trabajo definido y el resultado responde al objetivo de la tarea. |
| 2 | Criterios de aceptación cumplidos | Si la tarea tiene criterios de aceptación, todos se encuentran cumplidos. |
| 3 | Resultado verificado | El resultado fue probado o verificado de una forma acorde al tipo de tarea y, cuando corresponda, el resultado quedó registrado. |
| 4 | Sin errores críticos conocidos | No quedan errores críticos conocidos o inconsistencias que impidan considerar cumplido el objetivo de la tarea. |
| 5 | Cambios versionados en Git | Si hubo cambios en el código o en el proyecto, estos quedaron guardados correctamente en el repositorio Git. |
| 6 | Documentación y evidencia actualizadas | La documentación, capturas, resultados de prueba u otra evidencia necesaria quedaron actualizados cuando corresponda. |
| 7 | Estado actualizado en Jira | La información de la tarea en Jira refleja el trabajo realizado y puede pasar al estado Listo. |

## 3.1 Aplicación del DoD

Una tarea no se moverá a Listo solamente porque “parece terminada”. Antes de cerrarla, el equipo comprobará los criterios anteriores. Los criterios que no correspondan al tipo de tarea —por ejemplo, Git en una tarea exclusivamente organizativa— se consideran no aplicables.

# 4. Relación con los criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son específicos de cada funcionalidad. Por ejemplo, una historia relacionada con el salto puede exigir que el personaje pueda saltar desde una superficie válida, que la gravedad lo devuelva al suelo y que no existan saltos infinitos no deseados. El Definition of Done agrega condiciones generales: además de cumplir esos criterios, la funcionalidad debe estar verificada, versionada y documentada cuando corresponda.

# 5. Acuerdo del equipo

El equipo adopta estas definiciones como criterio inicial de trabajo para los sprints del proyecto. Podrán revisarse si durante el desarrollo se detecta que algún criterio resulta ambiguo, insuficiente o innecesariamente restrictivo.